- 采购需求

一、采购内容及数量

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智算中心通用模型训练平台 | 1套 |  |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 支付方式 | ▲一、履约保证金支付 合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。 ▲二、合同金额结算及支付方式： 合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。 注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| --- | --- |
| 质保期 | ▲所有产品质保期自验收之日起1年，在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修、维护或升级。 |
| 交付时间 | 本项目建设实施工期为 30日历天，合同签订具备施工条件（硬件基础环境具备）后15天内完成软件系统开发、部署并投入试运行，系统试运行满1周后根据采购人需求完成项目验收。 |
| 交付地点 | 温州理工学院指定地点。 |
| 服务标准 | 1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维护，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。 2.项目验收合格之日起，质保期内所有产品及其附属品提供质保服务。质保期内提供免费服务和软件版本的维护、升级等服务（包括远程技术服务和现场技术服务）。如出现系统漏洞的，需免费修复直到恢复正常软件功能及服务为止。质保期满后，维保服务内容及服务费由双方另行协商。 |
| 服务效率 | 要求供应商对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因供应商的行为造成泄密等问题由供应商承担相应的责任；系统运行维护周期内，需要提供7×24小时电话技术服务，现场支持服务，定期巡查服务等；对于无法远程解决的问题，要求供应商安排专业的实施和开发人员，进行现场问题排查以及处理。发生紧急故障在1小时内响应，3小时以内到现场，5小时以内提出问题解决方案所采取的措施，不能修复的，36小时内提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。 |
| 验收标准 | 1.验收参照《温州市政府采购履约验收办法》实施。 2.供应商应于响应文件中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 3.验收费用由成交供应商支付。 |
| 技术服务要求 | 供应商应负责完成本次项目涉及的所有系统的整体规划、安装调试、配置备份、架构调整等相关工作。供应商需详细确认和理解本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据采购人项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。 |
| 其他 | 1.培训： 1.1 安排专业技术培训人员对采购单位的管理人员和使用人员进行不少于2次的现场免费培训，培训内容针对系统的使用、维护等，直至能完全独立操作；培训地点由采购人指定。 1.2 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.3 供应商应提供相应的培训计划。 1.4 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。 2.技术支持： 成交供应商应及时免费提供合同产品软件的升级，免费提供合同产品新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：在交付时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交供应商免费提供合同产品的安装服务。 3.5 成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

三、技术要求

- （一）总则

- 随着人工智能技术的飞速发展，模型训练已成为推动技术创新和产业升级的关键力量。温州理工学院紧跟时代步伐，决定建设智算中心通用模型训练平台，以提升学校的科研实力和人才培养质量。通过引入先进的技术和设备，该平台将为教师和学生提供更加便捷、高效的计算资源和服务，促进科研工作的深入开展和创新成果的产出。同时，该平台还将为学生提供实践机会和就业渠道，培养更多具备实际操作能力和创新精神的人才。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用模型训练平台 | ★1.小模型训练：支持作业建模、画布建模及Notebook多种建模方式，并可针对训练任务分配资源队列及设置训练时长限制等；(响应文件中提供国家认可的相应资质的检测机构出具的报告复印件，且检测报告送检单位需是供应商或所投产品厂商，否则视为负偏离) ★2.小模型训练：支持通过在线编写代码方式进行模型开发、调试和训练，提供可视化工具查看训练过程参数变化，支持本地VSCode SSH远程连接环境进行开发、调试和训练；(响应文件中提供国家认可的相应资质的检测机构出具的报告复印件，且检测报告送检单位需是供应商或所投产品厂商，否则视为负偏离) ★3.实验管理：支持作业式建模、Notebook建模任务同步至实验管理，并支持将多个实验任务在准确率、召回率等多个维度进行对比；(响应文件中提供国家认可的相应资质的检测机构出具的报告复印件，且检测报告送检单位需是供应商或所投产品厂商，否则视为负偏离) ★4.任务状态：支持训练任务的版本运行状态查看，支持任状态、配置参数、日志、资源监控、模型输出，重新训练、模型发布等功能；支持包括LOSS、PPL、学习率、WPS等指标。(响应文件中提供国家认可的相应资质的检测机构出具的报告复印件，且检测报告送检单位需是供应商或所投产品厂商，否则视为负偏离) 5.模型仓库：平台支持模型仓库功能，对第三方模型和平台模型进行统一纳管。支持模型仓库的管理功能，支持模型导入、及删除功能； 6.算法迁移：支持在GPU训练后的算法迁移至NPU、MLU等不同架构训练，实现模型迁移功能。 | 1 | 套 |

（二）服务要求：

- 面向AI开发者的一站式小模型训练平台，提供算法开发、底层支持各种异构计算资源、大规模分布式训练等核心能力，只需要聚焦于算法本身，快速完成模型训练和管理平台支持作业式建模、画布式建模及Notebook建模三种建模方式，多方位覆盖建模场景。

- 一键式建模：平台支持选择算法管理子平台中的某个算法，来完成单个算法的训练作业创建。同时，支持训练作业的启动、停止、删除等操作，也支持对训练作业详情(详情、日志等)进行查看。

- 画布式建模：平台支持选择算法管理中的多个算法，通过画布可视化拖拽的形式，完成算法的pipeline编排和训练任务的创建。同时，支持训练任务的启动、停止、删除等操作，也支持对训练任务详情(详情、日志等)进行查看。

- Notebook建模：可在 Notebook 中进行开发、文档编写、运行代码、展示结果以及结果分享。

- 平台支持包括PYTorch、Tensorflow的分布式训练模式，提供将不同分布式训练的通信指令预配置进行调用。

- 平台支持训练任务排队，同时支持优先级队列。支持预览队列资源的运行状态，感知资源运行状况，保障系统运行时状态可观测。可对队列的访问权限/资源配额/弹性调度策略进行针对性配置，实现跨组织的计算资源隔离以及资源调度策略的针对性调整。

- 通过任务管理可以查看已创建的训练任务的运行节点、整体进度、剩余时间、数据/算法、资源配置等情况，也可进行任务运行状态、资源及日志等信息查看，还可对任务进行发布、删除及重新训练等操作。

- 支持根据采购方要求对接指定平台系统。

- 四、其他

1.带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许负偏离，但在技术评分时会重点扣分，具体见评标办法。

2.除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。